Sprinto analizė:

1. Sprinto informacija

Sprinto numeris: 1

Sprinto laikotarpis: 2026/02/27 – 2026/03/13

Komandos nariai: Aistis, Tautrimas, Justė, Jogailė, Salvijus, Rokas

2. Sprinto tikslas

atlikti rinkos ir vartotojų tyrimus, išsigryninti tikslinę rinką, susidiegti pasirinktas technologijas.

3. Planuotos užduotys

| Raktas | Aprašas | Sudėtingumas |  | Atsakingas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MKK-98 | Parašyti ataskaitos 2.2 skyrių | 2 |  | Justė |
| MKK-92 | Padaryti sprinto skaidres | 2 |  | Tautrimas |
| MKK-119 | Padaryti sprinto skaidrių šabloną | 2 |  | Tautrimas |
| MKK-115 | Gauti QR kodus teisėtam darbui su vaikais | 1 |  | Salvijus |
| MKK-123 | Atlikti pavadinimo analizę arba keitimą | 1 |  | Justė |
| MKK-108 | Išanalizuoti pradinių klasių mokymosi planą | 4 |  | Jogailė |
| MKK-94 | Sudiegti pasirinktas technologijas | 2 |  | Salvijus |
| MKK-124 | Atlikti logotipo analizę ir tobulinimą | 2 |  | Justė |
| MKK-129 | Ataskaitos tikrinimas | 2 |  | Jogailė |
| MKK-91 | Atlikti sprinto analizę (retrospektyvos) | 2 |  | Rokas |
| MKK-121 | Papildyti technologijų analizę | 1 |  | Salvijus |
| MKK-100 | Parašyti ataskaitos 3 skyrių | 1 |  | Rokas |
| MKK-101 | Parašyti ataskaitos 3.1 skyrių | 1 |  | Rokas |
| MKK-137 | Ataskaitos maketavimas | 2 |  | Tautrimas |
| MKK-127 | Pridėti logotipą ir visus eskizus prie pirmo sprinto ataskaitos | 1 |  | Justė |
| MKK-125 | Padaryti minimalų lokaliai veikiantį back-end | 5 |  | Aistis |
| MKK-96 | Apskaičiuoti apklausiamųjų imtį | 1 |  | Tautrimas |
| MKK-130 | Išsiųsti laiškus dėl apklausos | 2 |  | Justė |
| MKK-104 | Surinkti antrinius produkto reikšmingumo duomenis | 2 |  | Rokas |
| MKK-95 | Paruošti pasirinktų technologijų diegimo ir naudojimo instrukcijas | 2 |  | Aistis |
| MKK-88 | Parašyti ataskaitos 2.3 skyrių | 2 |  | Tautrimas |
| MKK-120 | Pakoreguoti įvado ir 1 ataskaitos skyrius | 1 |  | Rokas |
| MKK-122 | Papildyti pasirinktas technologijas | 1 |  | Salvijus |
| MKK-105 | Pasirikti tyrimo rūšį | 1 |  | Rokas |
| MKK-106 | Atlikti tyrimą | 2 |  | Aistis |
| MKK-126 | Pasidaryti sprinto analizės šabloną | 1 |  | Rokas |
| MKK-107 | Išanalizuoti tyrimo rezultatus | 1 |  | Justė |
| MKK-131 | Atlikti šaltuosius skambučius mokykloms | 2 |  | Justė |
| MKK-89 | Atlikti gilesnę konkurentų analizę | 3 |  | Jogailė |
| MKK-114 | Paruošti tyrimą |  | 2 | Aistis |
| MKK-116 | Padaryti produkto vartotojo charakteristikas |  | 1 | Tautrimas |
| MKK-117 | Išgryninti rinkos segmentus |  | 1 | Tautrimas |
| MKK-118 | Rasti rinkos segmentų patrauklumą |  | 1 | Tautrimas |
| MKK-102 | Pasirinkti tikslinės rinkos segmentą |  | 1 | Tautrimas |
| MKK-90 | Surasti vartotojų rinkos segmentus |  | 1 | Tautrimas |
| MKK-109 | Išsiaiškinti vartotojų balso problemą |  | 1 | Justė |
| MKK-111 | Suformuluoti vartotojų balso tikslą |  | 1 | Justė |
| MKK-110 | Išsiaiškinti vartotojų balso uzdavinius |  | 1 | Justė |
| MKK-103 | Atlikti makroaplinkos analizę |  | 2 | Salvijus |
| MKK-97 | Parašyti ataskaitos 2.1 skyrių |  | 2 | Salvijus |
| MKK-99 | Parašyti ataskaitos 2.4 skyrių |  | 1 | Jogailė |

4. Atliktos užduotys

Rinkos ir vartotojų tyrimas atliktas, išgryninti segmentai ir tikslinė auditorija. Suformuluota vartotojų balso problema ir tikslai. Atlikta makroaplinkos ir konkurentų analizė. Parašyti ataskaitos 2.1–2.4 skyriai, pakoreguotas įvadas ir 1 skyrius. Paruoštos technologijų diegimo instrukcijos, sudiegtas minimalus lokaliai veikiantis back-end. Surinkti antriniai duomenys, atlikta apklausa, išanalizuoti tyrimo rezultatai. Atlikti skambučiai mokykloms.

5. Neatliktos arba perkeltos užduotys

| Užduotis | Priežastis |
| --- | --- |
| Sudiegti pasirinktas technologijas | Pritrūko laiko |
| Papildyti technologijų analizę | Daugiau laiko užėmė makroanalizė ir kitos papildomos užduotys |

6. Kilusios problemos

Dalis komandos narių susidūrė su laiko stoka. Atsirado kelios neplanuotos papildomos užduotys, kurios užėmė nenumatytą sprinto laiką. Pastebėta, kad kai kurios Jira užduotys buvo dubliuojamos tarp skirtingių komandos narių, dėl ko dalies darbų rezultatai sutapo.

7. Komandos refleksija

Kas pavyko gerai: Visa komanda sprintą įvertino kaip sėkmingą (100% atsakymų). Komandos bendradarbiavimas įvertintas aukštai – visi nariai skyrė 4 arba 5 iš 5. Greitas reagavimas į iškilusias problemas ir jų priisiėmimas. Palaikyta gera komandos atmosfera ir tarpusavio draugiškumas.

Ką reikėtų patobulinti: Aiškiau formuluoti Jira užduotis, kad jos nesidubliuotų tarp narių (pvz., rinkos segmentavimas buvo padarytas du kartus). Pasilikti laiko netikėtoms papildomoms užduotims. Atlikti bendrą sprinto įvadą, kuris padėtų visiems aiškiau suprasti priskirtas užduotis. Skatinti narius atlikti darbus tolygiai per visą sprintą ir nepasilikti visko pabaigai.

8. Sprinto metrikos(ir Burndown diagrama)

Planuotų užduočių skaičius: 41

Atliktų užduočių skaičius: 39

Neatliktų užduočių skaičius: 2